## Slide 1: УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНЫМИ ПРОЕКТАМИ
Бородин Алексей Вячеславович
Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)
Кафедра автоматизации и обработки информации (АОИ)

## Slide 2: Программная инженерия
Суть методологии программной инженерии состоит в применении систематизированного, научного и предсказуемого процесса проектирования, разработки и сопровождения программных средств.
Программная инженерия – это инженерная дисциплина, которая связана со всеми аспектами производства ПО от начальных стадий создания спецификации до поддержки системы после сдачи в эксплуатацию.
Инженерия программного обеспечения - приложение систематического, дисциплинного, измеримого подхода к развитию, оперированию и обслуживанию программного обеспечения, а также исследованию этих подходов; то есть, приложение дисциплины инженерии к программному обеспечению.

## Slide 3: ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Участие в составлении технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование, программное обеспечение) и установленной отчетности по утвержденным формам;
Планирование и организация собственной работы;
Планирование и координация работ по настройке и сопровождению программного продукта;
Составление частного технического задания на разработку программного продукта;
Организация работы коллективов исполнителей программного проекта;
Участие в проведении технико-экономического обоснования программных проектов.

## Slide 4: Управление программными проектами. Всё ПРОСТО.
  Инициация
  Планирование
  Исполнение
  Мониторинг и управление
  Завершение

## Slide 5: НО Откуда провалы?
16,2% проектов завершились в срок, не превысили запланированный бюджет и реализовали все требуемые функции и возможности;
52,7% проектов завершились с опозданием, расходы превысили запланированный бюджет, требуемые функции не были реализованы в полном объеме;
31,1% проектов были аннулированы до завершения;
Для проектов, которые завершились с опозданием или были аннулированы до завершения, бюджет среднего проекта оказался превышенным на 89%, а срок выполнения - на 122%.
(Источник: Jim Johnson. «Chaos: The Dollar Drain of IT Project Failures. Application Development Trends», January 1995. Standish Group.)

## Slide 6: Что такое управление проектом?
«Управление проектом… может оказаться таким же захватывающим, как попытка посадить реактивный самолет на короткую взлетную полосу». Эрик Дж. Брауде

## Slide 7: Роль руководителя проекта
«Назначение руководителя не в том, чтобы заставить людей работать, а в том, чтобы создать им условия для работы». Демарко Т., Листер Т.

## Slide 8: Типичное руководство по управлению ПП
Chart: 
| Человеческий фактор | Технические подробности
Содержание книги | 0.01 | 0.99
Может быть, правильнее наоборот?

## Slide 9: Полезные советы?
«Для решения проблем и улаживания конфликтов может оказаться полезным проведение неформальных собраний» Рассел Д. Арчибальд.

## Slide 10: ДЖОЭЛ О НАЙМЕ
«Не бойтесь отвергнуть слишком много людей и никого не найти». Джоэл Спольски.

## Slide 11: ПСИХБОЛЬНИЦА В РУКАХ ПАЦИЕНТОВ
«Возмутительное поведение и невразумительность взаимодействий, присущие продуктам, основанным на программном обеспечении, наделяют законным статусом режим, который я называю «апартеидом программного обеспечения». Этот режим не позволяет нормальным в целом людям выходить на рынок труда и жить в обществе, потому что они не могут эффективно использовать компьютеры». Алан Купер.

## Slide 12: ОЧеВИДНОЕ НЕВЕРОЯТНОЕ
«Общая стоимость сопровождения широко используемой программы обычно составляет 40 и более процентов стоимости ее разработки. Удивительно, что на стоимость сопровождения сильно влияет число пользователей. Чем больше пользователей, тем больше ошибок они находят.» Фредерик Брукс.

## Slide 13: ЧтО НАСЧЕТ ПСИХОЛОГИИ?
«Аутистическая природа программирования это не просто еще один факт, а, по-видимому, самый важный из всех фактов, которые необходимо учитывать, если мы хотим успешно производить программное обеспечение.» С.Архипенков.

## Slide 14: ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
«Сегодня мы так же далеки от индустриальной разработки программ, как и 50 лет назад.» С. Архипенков.

## Slide 15: Выводы
Техническая сторона управления ПП вопросов в настоящее время не вызывает;
Управлению человеческими отношениями в среде разработчиков уделяется слишком мало внимания;
Взаимодействие программных продуктов и конечного пользователя оставляет желать лучшего.
Спасибо за внимание!